## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2024                                                                                                                     № 17

поселок Новоберезанский

Об утверждении отчета о реализации

ведомственных целевых программ

за 2023 год

В соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района, утвержденным постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района 02 ноября 2020 года № 102, администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (Приложение №1).

2. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы за 2023 год (Приложение №2).

3. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы за 2023 год (Приложение №3).

4. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №4).

5. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №5).

6. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №6).

7. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №7).

8. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №8).

9. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы за 2023 год (Приложение №9).

10. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы за 2023 год (Приложение №10).

11. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Развитие теплоэнергетического комплекса администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2022-2024 год»» за 2023 год (Приложение №11).

12. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (Приложение №12).

13. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   в   Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год (Приложение №13).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах               Новоберезанского сельского поселения Кореновского района и разместить на официальном сайте администрации Новоберезанского сельского поселения                    Кореновского района в информационно–телекоммуникационной сети                      Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                       А.В. Зарицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 08 августа 2022 года № 87, в нее были внесены изменения от 22 февраля 2023 года № 22, от 25 декабря 2023 года № 167.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 5828,4 тысяч рублей.  Освоено 5828,4 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: Замена сети водопровода на территории Новоберезанского сельского поселения – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 221,5 | выполнено |
|  |  | Федеральный бюджет | 5 315,2 | 5 315,2 | 5 315,2 | 5 315,2 | выполнено |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  | 5 828,4 | 5 828,4 | 5 828,4 | 5 828,4 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена сети водопровода на территории Новоберезанского сельского поселения | км | 2 | 2 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Капитальный ремонт системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» | 5 828,4 | 5 828,4 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории

Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 104, в нее были внесены изменения от 25 декабря 2023 года № 169.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 231,1 тысяч рублей.  Освоено 231,1 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: апрель-октябрь 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: Снижение аварийности на дорогах, особенно с участием пешеходов – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 231,1 | 231,1 | 231,1 | 231,1 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -уровень аварийности на дорогах Новоберезанского сельского поселения Кореновского района -число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 0 | 0 0 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Безопасность дорожного движения на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 231,1 | 231,1 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 105, в нее были внесены изменения от 25 декабря 2023 года № 168.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 298,7 тысяч рублей.  Освоено 298,7 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Новоберезанского сельского поселения Кореновского района – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 298,7 | 298,7 | 298,7 | 298,7 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Новоберезанского сельского поселения Кореновского района -Обеспечение непрерывной работоспособности интернет ресурсов органов местного самоуправления -Количество рабочих станций, оснащенных современной антивирусной защитой -Обеспечение рабочих мест специалистов обновленными программными комплексами | % ед. ед. ед. | 100 10 10 10 | 100 10 10 10 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Информатизация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 298,7 | 298,7 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 106, в нее были внесены изменения от 14 апреля 2023 года № 52.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1,2 тысяч рублей.  Освоено 1,2 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: Актуализация нормативно - правовой базы   – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Информирование населения через газету «Кореновские Вести» | Кол-во публикаций | 2 | 2 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой «Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Поддержка малого и среднего предпринимательства Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 1,2 | 1,2 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 107.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 20,0 тысяч рублей.  Освоено 20,0 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: проведенных культурно-досуговых мероприятий – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий - Количество жителей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел. чел. | 122 2200 | 122 2200 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие молодежной политики в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 20,0 | 20,0 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 108, в нее были внесены изменения от 22 февраля 2023 года № 21.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 86,3 тысяч рублей.  Освоено 86,3 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Система ГАРАНТ (комплект справочников) | ед. | 1 | 1 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие муниципальной службы в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы | 86,3 | 86,3 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 109.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 6,0 тысяч рублей.  Освоено 6,0 тысяч рублей. Сроки реализации Программы -2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

Результатом выполнения программных мероприятий повышение: уровень пожарной безопасности муниципальных учреждений Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, в том числе с массовым посещением людей- 100%;

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров на территории Новоберезанского сельского поселения | (ед.) | 0 | 0 | - |
| Число пострадавших от пожаров на территории Новоберезанского сельского поселения | (ед.) | 0 | 0 | - |
| Материальные потери от пожаров | (руб.) | 0 | 0 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год | 6,0 | 6,0 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 110.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 50,0 тысяч рублей. Освоено 50,0 тысяч рублей. Сроки реализации Программы - 2023 год.

Результатом выполнения программных мероприятий повышение уровня информированности населения края по вопросам истории России и Кубани, увековечение военных подвигов наших земляков, воспитание чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, верности Отечеству.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт. | 87 | 87 | - |
| Количество жителей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 4 070 | 4 070 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам, проводимые в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы | 50,0 | 50,0 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в Новоберезанском

сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 111.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 1,8 тысяч рублей. Освоено 1,8 тысяч рублей. Сроки реализации Программы - 2023 год.

Результатом выполнения программных мероприятий является: недопущение коррупции, её проявлений во всех сферах жизнедеятельности Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции в Новоберезанском  сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | (%) | 100 | 100 | - |
| Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | (%) | 0 | 0 | - |
| Размещение на сайте администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Программы по противодействию коррупции и отчета о ее выполнении | Да/нет | Да | Да | - |
| Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Новоберезанского сельского поселения Кореновского района | (кол-во материалов) | 102,27 см2 | 102,27 см2 |  |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы ««Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы»» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Противодействие коррупции в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 1,8 | 1,8 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 112.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 30,0 тысяч рублей.  Освоено 30,0 тысяч рублей. Сроки реализации Программы -2023 год.

Результат выполнения программных мероприятий: повышение   качества жизни граждан пожилого возраста, охват всех категорий граждан Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, входящих в категорию возраста 60+ - выполнен на 100%

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных мероприятий для пожилых граждан | Шт. | 35 | 35 | - |
| Количество жителей, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 500 | 500 | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Старшее поколение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы | 30,0 | 30,0 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Развитие теплоэнергетического комплекса администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год»

Ведомственная целевая программа «Развитие теплоэнергетического комплекса администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района 03 августа 2022 года № 86, в нее были внесены изменения от 14 марта 2023 года № 28; от 25.12.2023 года № 166.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 37 536,1 тыс. рублей, из них: 6 005,8 тыс. рублей (местный бюджет); 31 530,3 тыс. рублей (краевой бюджет).  Освоено 6 005,8 тыс. рублей (местный бюджет); 31 530,3 тыс. рублей (краевой бюджет). Сроки реализации программы 2023 год.

Результатом выполнения программных мероприятий является повышение:

- качества предоставляемых услуг;

- качества жизни населения Кореновского района.

- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Развитие теплоэнергетического комплекса администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 6 005,8 | 6 005,8 | 6 005,8 | 6 005,8 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет | 31 530,3 | 31 530,3 | 31 530,3 | 31 530,3 | выполнено |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 37 536,1 | 37 536,1 | 37 536,1 | 37 536,1 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Развитие теплоэнергетического комплекса

администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, отслуживших нормативные сроки эксплуатации | .% | 100 % | 100% | - |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса

администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Развитие теплоэнергетического комплекса администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2021-2024 год» | 37 536,1 | 37 536,1 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления

на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района от 07 октября 2022 года № 113.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 146,4 тысяч рублей.  Освоено 146,4 тысяч рублей. Срок реализации Программы на 2023 год: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: Взаимодействие органов ТОС с муниципальными социальными учреждениями поселения по работе с населением по месту жительства – выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - компенсационные выплаты председателям органов территориального общественного самоуправления | чел. | 8 | 8 | - |
| Содействие органам местного самоуправления в проведении переписи населения, учета скота и птицы, других хозяйственных и общеполитических мероприятий; | да\нет | да | да |  |
| Привлечение населения к работам по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния | да\нет | да | да |  |
| Оказание содействия депутатам представительных органов муниципальных образований в организации их встреч с избирателями, приема граждан и другой работы в избирательных округах; | да\нет | да | да |  |
| Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений и жалоб граждан, прием населения; | да\нет | да | да |  |
| По запросу органов местного самоуправления, правоохранительных органов выдача характеристик граждан, проживающих на их территории. | да\нет | да | да |  |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» | 146,4 | 146,4 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                        Т.Н. Северова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района

от 15.02.2024 № 17

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы утверждена постановлением администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района 07 октября 2022 года № 114.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 18,5 тыс. рублей.   Освоено 18,5 тыс. рублей. Сроки реализации программы: 2023 год.

Показатель результата реализации мероприятия: повышение энергоэффективности в электроснабжении выполнен на 100%.

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. руб.) | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (тыс. руб.) | Выполнено/не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | выполнено |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | выполнено |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. | шт. | 250 |  | 250 |  | 100 % |  |

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование ВЦП | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы | 18,5 | 18,5 | 100 % |

Начальник финансового отдела                                                                                                                           Т.Н. Северова