ПРИЛОЖЕНИЕ/ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Новоберезанского

сельского поселения

Кореновского района

от____________  №_____

Паспорт 
инвестиционной  программы  муниципального  унитарного

предприятия Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района  «Жилищно – коммунальное хозяйство» 
«Реконструкция, модернизация и развитие  систем  водоснабжения  Новоберезанского сельского поселения Кореновского района

на  2014-2016  годы» (далее -  Инвестиционная программа)

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное унитарное предприятие Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно – коммунальное хозяйство» (далее - МУП ЖКХ Новоберезанского поселения) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик и исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно – коммунальное хозяйство» «Реконструкция, модернизация и развитие систем водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы» (далее - Инвестиционная программа) |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Цели инвестиционной программы: 1) повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 2) повышение качества предоставления коммунальных услуг населению. 1 Задачи инвестиционной программы: - разработка мероприятий по реконструкции систем водоснабжения, направленные на обеспечение потребностей Новоберезанского сельского поселения Кореновского района водой с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры; - реконструкция существующей системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; - определение необходимой финансовой потребности МУП ЖКХ Новоберезанского СП КР на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению; |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования: Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются: - собственные средства МУП ЖКХ Новоберезанского СП КР, инвестиционная надбавка к тарифам на оказываемые услуги |  |

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы - повышение надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь в сетях на 2%; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Новоберезанского сельского поселения Кореновского района; - повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; - сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; - обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений. 2

- Обоснование необходимости разработки и утверждения

инвестиционной программы

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно – коммунальное хозяйство» «Реконструкция, модернизация и развитие систем водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района   на  2014-2016 годы» ( далее -  Инвестиционная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;                                                                                                                                                           - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;                                                                                                                          инвестиционных программ муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новоберезанского сельского поселения Кореновского района;

– Программы экономического и социального развития Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы.

Муниципальное унитарное предприятие Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» имея в хозяйственном ведении (собственник администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района) объекты водопровода, в процессе эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.

В связи с дефицитом финансовых средств у муниципального унитарного предприятия Новоберезанского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» и недостаточным бюджетным финансированием сложилась неблагополучная ситуация в работе системы водоснабжения: увеличивается износ сетей и сооружений (на 01.01.2010 г. износ составляет в среднем более 87%, строительство и модернизация объектов водоснабжения ведется слабыми темпами, большинство средств и труда уходит на текущий ремонт действующих водопроводных сетей и объектов водоснабжения.

2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения, основные технико – экономические показатели

Муниципальное унитарное предприятие Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» оказывает услуги населению по обеспечению жителей Новоберезанского сельского поселения Кореновского района питьевой водой из глубинных артезианских скважин, находящихся на территории 8 поселков сельского поселения. Забор воды осуществляется из подземных источников - 11 артезианских скважин, глубиной от 170 до 280 метров, глубинными насосами разной

3

производительности от 16 до 25 м3/час. Режим эксплуатации скважин находится в автоматическом режиме, по   мере заполнения  водонапорных  башен срабатывает

датчик уровня наполнения башни и подает сигнал на автоматический выключатель работы насоса.

Общая протяженность сетей водопровода на территории Новоберезанского сельского поселения 78,5 км. Сети проложены из труб диаметром от 50 до 250 мм, из различных материалов: сталь, чугун, асбест, полиэтилен, что приводит к трудностям в процессе обслуживания и ремонта водопровода. Одной из главных на сегодняшний день задач является достижение стабильности работы сооружений независимо от изменения качества воды в артскважинах и обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей без ухудшения качества питьевой воды в ходе ее транспортировки до потребителей в необходимом объеме.

3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации программы, описание программных мероприятий

Развитие системы водоснабжения направлено на обеспечение Новоберезанского сельского поселения Кореновского района необходимым количеством и качеством питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества с обеспечением максимальной эффективности производства при оптимальных затратах. Состояние основных средств МУП Новоберезанского СП КР ЖКХ характеризуется высокой степенью износа: общий износ по водопроводному комплексу составляет не менее 87 %, практически 100% насосов и оборудования прошли неоднократно стадии ремонта и обслуживания. Такое положение свидетельствует о критическом состоянии водопроводных сетей предприятия. Из общего количества аварий на водопроводных сетях более половины, порядка 75% произошли по причинам ветхости сетей. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений может привести к резкому возрастанию аварий на водопроводных линиях и водозаборах, ущерб от которых может значительно превысить планируемые средства на их устранение и предотвращение. В летнее время , в связи с массовым поливом населением своих приусадебных участков, насосы на скважинах работают фактически непрерывно, что ведет к перерасходу электроэнергии , преждевременному износу насосов и выходу их из строя. Все это требует дополнительных затрат по оплате за электроэнергию, затраты по ремонту и замене насосов. В первую очередь для борьбы с данным перерасходом воды необходимо принять неотложные меры по установке приборов учета расхода воды на объектах.  Также должна производиться установка приборов учета по частному сектору.

4

Основной целью программы является бесперебойное обеспечение населения качественной водой, за счет сведения к минимуму количества потерь из-за порывов водопроводных труб. Исходя из практики эксплуатации водопроводных сетей и из опыта других организаций, занимающихся обеспечением населения водой, самым оптимальным вариантом является постепенная замена старых сетей водопровода из асбестоцементных, чугунных и стальных труб на полиэтиленовые, которые более устойчивы к смещениям грунта во время пересыхания почвы в наиболее засушливые периоды времени и являются наиболее экологически чистыми. Сокращаются потери из системы водоснабжения и, соответственно - расходы на электроэнергию, ремонтные материалы и т.д.

Самым аварийным участком является участок водопроводной сети:

- по ул.Сельская пос.Комсомольский;

-ул. Партизанская пос. Анапский.

Необходима замена 1460 м сетей, находящихся в аварийном состоянии. Сметная стоимость работ составляет 1391,8 тыс.руб.

4. Мероприятия и источники финансирования инвестиционной программы

| № | Мероприятия | Всего, тыс.руб. | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Реконструкция и модернизация водопроводной сети и сооружений по ул.Сельская в п. Комсомольском | 1080,7 | 540,35 | 540,35 |  |  |
| 2. | Модернизация водопроводной сети и сооружений ул. Партизанская в п. Анапском | 311,1 |  |  | 311,1 |  |
|  | ИТОГО | 1391,8 | 540,35 | 540,35 | 311,1 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | за счет прибыли предприятия | - | 5 | - | - |  |
|  | за счет надбавки к тарифу на водоснабжение для потребителей | 1391,8 | 540,35 | 540,35 | 311,1 |  |
|  | за счет бюджетных средств | - | - | - | - | - |

5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности работы систем водоснабжения, снижение потерь в сетях; улучшение экологической ситуации на территории поселения; повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Новоберезанского сельского поселения; повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений.

6. Механизм реализации программы, организация управления

и контроль ее исполнения

Контроль исполнения программы осуществляет Комиссия по промышленности, транспорту, связи, строительству, ЖКХ и предпринимательству. Ответственность за целевое использование финансовых средств, получаемых на реализацию программы, несет МУП Новоберезанского СП ПК ЖКХ. Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет администрация Новоберезанского сельского поселения.

Расчет инвестиционной надбавки МУП Новоберезанское СП КР ЖКХ на услуги водоснабжения на 2014 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчет надбавки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Натуральные показатели: Подъем воды | Тыс.м³ | 506 |
|  | Подано воды в сеть | Тыс.м³ | 506 |
|  | Потери в сетях | Тыс.м³ | 158 |
| 2. | Реализация | Тыс.м³ | 336 |
| 3. | Себестоимость по статьям: Материалы | Тыс.руб. | 155 |
|  | Затраты на оплату труда | Тыс.руб. | 99 |
|  | Начисления на оплату труда | Тыс.руб. | 29,9 |
|  | Цеховые расходы | Тыс.руб. | 142 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб. | 144,7 |
|  | Производственная себестоимость услуги | Тыс.руб. | 540,7 |
|  | Экономически обоснованная надбавка к тарифу | Руб. | 1,60 |

Глава

Новоберезанского сельского поселения

Кореновского района                                                                               В.В. Шевченко